# Proposta Inicial de Projecto
Projecto de Engenharia Informática 2025/26

Krassimire Iankov Djimov (2301201)

Licenciatura em Engenharia Informática – Universidade Aberta

Explorador Temporal de Imagens de Satélite

Opção: A
Orientador: Pedro Pestana
GitHub público: TBD

# 1. Sinopse

As interfaces actualmente disponíveis para acesso a imagens de satélite de arquivo público, como Sentinel e Landsat, são sobretudo orientadas para utilizadores com conhecimentos em Sistemas de Informação Geográfica. Isso dificulta a utilização por parte de utilizadores gerais que apenas pretendem observar como uma determinada região mudou ao longo do tempo, sem recorrer a ferramentas complexas nem a fluxos de trabalho técnicos.

O projecto propõe o desenvolvimento de uma aplicação web que permita ao utilizador seleccionar uma região num mapa interactivo, definir um intervalo temporal e navegar por uma timeline de imagens Sentinel-2 disponíveis para essa área. A solução distingue-se por centrar a experiência de utilização na comparação temporal simples e directa, integrando filtragem por cobertura de nuvens, visualização em diferentes composições de bandas e comparação entre dois momentos distintos.

O resultado esperado é um protótipo funcional que permita demonstrar um fluxo completo de utilização: selecção de região, pesquisa temporal, visualização de resultados e comparação entre duas imagens. O projecto será considerado atingido se o MVP definido nesta proposta estiver funcional e se os respectivos critérios de aceitação puderem ser verificados de forma observável durante a demonstração final.

# 2. MVP — definição e critérios de aceitação

O MVP corresponde ao núcleo mínimo funcional que deverá estar operacional na entrega final.

| Funcionalidade | Critério de aceitação observável |
| --- | --- |
| Selecção de região no mapa | O utilizador consegue definir uma área geográfica no mapa e o sistema guarda correctamente a região seleccionada. |
| Intervalo temporal | O sistema aceita datas válidas; se a data final for anterior à inicial, apresenta erro de validação claro sem bloquear a aplicação. |
| Pesquisa de imagens Sentinel-2 | Após seleccionar região e datas, o sistema devolve resultados compatíveis ou indica explicitamente que não existem resultados. |
| Filtro por cobertura de nuvens | O utilizador consegue definir um limite de nuvens e o sistema apresenta apenas resultados que respeitam esse limite. |
| Timeline cronológica | Os resultados são apresentados por ordem temporal e podem ser seleccionados individualmente. |
| Visualização de imagem | Ao seleccionar um resultado, o sistema mostra a imagem correspondente da região escolhida. |
| Composições de bandas | O utilizador consegue alternar entre pelo menos duas visualizações, nomeadamente cor natural e uma composição alternativa. |
| Comparação temporal | O sistema permite seleccionar duas imagens de datas distintas e apresentá-las lado a lado para comparação visual. |
| Erros e estados vazios | Em caso de falha da API, ausência de resultados ou parâmetros inválidos, a aplicação responde com mensagens compreensíveis e comportamento controlado. |

Demonstração mínima do MVP:

- abrir a aplicação;

- seleccionar uma região no mapa;

- definir intervalo temporal e filtro de nuvens;

- obter resultados;

- navegar pela timeline;

- visualizar uma imagem em duas composições;

- comparar duas imagens lado a lado;

- observar tratamento correcto de pelo menos um caso de erro ou ausência de resultados.

# 3. Stack tecnológica proposta

| Camada | Tecnologia | Justificação |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript | Adequado a interfaces interactivas e componentes reutilizáveis, com maior robustez no desenvolvimento. |
| Mapa interactivo | Leaflet | Biblioteca madura e apropriada para selecção de áreas geográficas em ambiente web. |
| Backend | Node.js + Express | Permite encapsular chamadas à API externa, validar parâmetros e tratar erros de forma centralizada. |
| Fonte externa | Copernicus Data Space Ecosystem | Fornece acesso às imagens Sentinel-2 previstas no projecto. |
| Testes | Vitest/Jest | Adequado para validar o núcleo funcional e fluxos críticos do MVP. |
| Gestão do projecto | Git + GitHub | Necessário para acompanhamento assíncrono, controlo de versões e evidência regular de trabalho. |

# 4. Esboço de arquitectura inicial

O sistema seguirá uma arquitectura cliente-servidor simples. O frontend web disponibilizará o mapa interactivo, os filtros temporais, a timeline e a comparação visual. O backend actuará como camada intermédia entre a interface e o serviço externo, assegurando validação de pedidos, normalização das respostas e tratamento de erros. A aplicação consumirá dados do Copernicus Data Space Ecosystem para obtenção de metadados e imagens Sentinel-2. Esta separação reduz o acoplamento com a API externa e facilita a manutenção, documentação e evolução do sistema.

# 5. Calendário individual detalhado

| Semana | Datas | Plano de trabalho |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | 17–28 mar | Definição da sinopse, MVP, stack e calendário. Criação do GitHub público. Submissão da proposta inicial. |
| 3–4 | 31 mar–11 abr | Levantamento de requisitos com MoSCoW. C4 nível 1 e 2. Modelo de dados preliminar. Configuração do repositório com estrutura definida. |
| 5–6 | 14–25 abr | Wireframes da interface. ADRs principais. Início da implementação do núcleo: frontend base, mapa interactivo e selecção da região. |
| 7 | 28 abr–2 mai | Demo interna ao orientador. Consolidação do changelog e README. Verificação do âmbito para o intercalar. |
| 8 | 5–6 mai | Entrega intercalar: Capítulos 1 e 2 completos e estado de implementação documentado no Cap. 3. |
| 9–10 | 7–16 mai | Implementação da pesquisa de imagens, filtro de nuvens, timeline e tratamento de erros. Testes unitários e de integração do núcleo. |
| 11–12 | 19–30 mai | Implementação completa do MVP: visualização, composições de bandas e comparação temporal. Testes funcionais e recolha de exemplos para o relatório. |
| 13 | 2–6 jun | Revisão geral do sistema, correcção de defeitos, polimento da interface e validação dos critérios de aceitação. |
| 14 | 9–13 jun | Redacção do capítulo de testes e conclusões. Revisão bibliográfica e preparação dos anexos. |
| 15 | 16–20 jun | Preparação da defesa. Revisão final do relatório. Verificação da coerência entre relatório, demo e repositório. |
| 16 | 24 jun | Entrega final do relatório, código e demo linkados ou anexados. |

Nota de acompanhamento: o projecto será conduzido em regime maioritariamente assíncrono, com actualização semanal obrigatória do ficheiro docs/scope/changelog.md, registando o que foi feito, o que bloqueou e o que fica planeado para a semana seguinte.